АДМИНИСТРАЦИЯ ПРУДКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.02.2016 № 7-р

О мерах по своевременной подготовке жилищно - коммунального хозяйства муниципального образования Прудковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Администрации Прудковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области к работе в осенне-зимних период 2016-2017 гг.:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Администрации Прудковского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

2.Установить постоянный контроль за ходом выполнения мероприятий до декабря 2016 года.

3.Создать штаб по подготовке к зиме, контролирующий ход выполнения и оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении вышеуказанных мероприятий, в следующем составе:

Коновалова Екатерина Анатольевна - Глава муниципального образования;

Сытькова Анна Викторовна - старший инспектор Администрации;

Сергеенкова Светлана Витальевна - старший менеджер Администрации.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Прудковского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области                               Е.А. Коновалова

Приложение № 1 к распоряжению Администрации Прудковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 29.02.2016 № 7-р

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годы

Администрации Прудковского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость т. руб. | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт бани д.Прудки, д.Каблуково | до 01.12.16г. | 20,0 | Глава МО |
| Приобретение глубинного насоса башни д.Прудки | до 01.12.16г. | 70,0 | Глава МО |
| Заготовка дров к бани д.Прудки, д.Каблуково 40 куб. | до 01.12.2016г. | 60,0 | Глава МО |
| Замена автоматики на водонапорной башни д.Прудки | до 01.12.16г. | 10,0 | Глава МО |
| Установка растяжек на водопроводной башни д.Прудки | до 01.12.2017г. | 80,0 | Глава МО |