АДМИНИСТРАЦИЯ ПРУДКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.03.2014г. № 17-р

О мерах по своевременной подготовке жилищно - коммунального хозяйства муниципального образования Прудковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области к работе в осенне - зимний период 2014-2015 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Администрации Прудковского сельского поселения к работе в осенне-зимних период 2015-2015 гг.:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Администрации Прудковского сельского поселения к работе в осенне-зимних условий 2014-2015 гг.

- Установить постоянный контроль за ходом выполнения мероприятий до сентября 2014 года.

- Создать штаб по подготовке к зиме, контролирующий ход выполнения и оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении вышеуказанных мероприятий, в следующем составе:

Бровкина Людмила Николаевна  - Глава Администрации

Чернова Надежда Алексеевна      - старший инспектор Администрации

Сергеенкова Светлана Витальевна-старший менеджер Администрации

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Прудковского сельского поселения

Сафоновского района

Смоленской области                                                                     Л.Н.Бровкина

Приложение № 1 к распоряжению Главы Администрации Прудковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 31.03.2014г. № 17-р

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2014-2015год

Администрации Прудковского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость т. руб. | ответственность за исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт ограждений зон строгого режима вокруг скважины в радиусе 30м. башни д.Перстёнки | до 01.09.14г. | 10,0 | Глава Администрации |
| Приобретение глубинного насоса башни д.Перстёнки | до 01.10.14г. | 70,0 | Глава Администрации |
| Замена полов в бани д.Каблуково | до 01.06.2014г. | 12,0 | Глава Администрации |
| Заготовка дров к бани д.Прудки, д.Каблуково 40 куб. | до 01.09.2014г. | 60,0 | Глава Администрации |
| Замены 1-ой водоразборной колонки д.Перстёнки, 2-х водоразборных колонок д.Прудки | до 01.09.14г. | 30,0 | Глава Администрации |
| Замена автоматики на водонапорной башни д..Прудки | до 01.09.14г. | 10,0 | Глава Администрации, |
| Установка растяжек на водопроводной башни д.Прудки | до 01.09.2015г. | 80,0 | Глава Администрации, |